📖 GUIA DE DESENVOLVIMENTO (guia_de_desenvolvimento.docx)

FASE 1: Preparação do Ambiente e Banco de Dados

1.1 Configuração da Base de Dados

- [ ] Abrir o MySQL Workbench (ou phpMyAdmin).

- [ ] Executar o script SQL unificado (base_de_dados.txt) para criar o banco de dados sigeigreja e todas as 9 tabelas (grupos, crentes, usuarios, parentescos, batismos, detalhe_batismo, movimentacoes_financeiras, horariocultos, logs).

- [ ] Inserir os dados iniciais obrigatórios:

  - Grupos padrão: Jovens, Mulheres, Homens, Geral.

  - Conta inicial do Administrador na tabela usuarios para permitir o primeiro login no sistema.

1.2 Estrutura do Projeto no IntelliJ IDEA

- [ ] Criar projeto Jakarta EE / Web Application no IntelliJ IDEA (Tomcat 10.1 / Java 17+).

- [ ] Adicionar as dependências no pom.xml (Maven) ou pasta lib:

  - Connector MySQL (Driver JDBC mysql-connector-j).

  - Jakarta Servlet API (jakarta.servlet-api).

  - Jakarta Server Pages / JSTL (jakarta.servlet.jsp.jstl-api).

  - Biblioteca para Hash de Senhas (ex: BCrypt / Argon2).

  - Gson / Jackson (para respostas em JSON nos Modais/AJAX).

FASE 2: Arquitetura Base (Camada de Conexão, Modelos e Filtros)

2.1 Camada de Conexão com Banco de Dados (DAO / ConnectionFactory)

- [ ] Criar classe ConnectionFactory para gerenciar conexões JDBC com o MySQL via Singleton ou Connection Pool.

2.2 Criação dos Modelos (Beans / Entidades)

- [ ] Criar as classes Java para representar as tabelas:

  - Grupo, Crente (Membro), Usuario, Parentesco, Batismo, DetalheBatismo, MovimentacaoFinanceira, HorarioCulto, Log.

2.3 Camada de Segurança e Autenticação (Filtros & Sessão)

- [ ] Criar AutenticacaoFilter (jakarta.servlet.Filter) para:

  - Verificar se a sessão do usuário está ativa.

  - Bloquear acesso a URLs protegidas de acordo com o nível de acesso (funcao): ADMINISTRADOR, SECRETARIO, TESOUREIRO, PASTOR.

- [ ] Criar a funcionalidade de Logs da Aplicação (LogDAO e LogService):

  - Método utilitário LogService.registrar(idUsuario, departamento, acao) para ser chamado em todas as operações de escrita/alteração/exclusão.

FASE 3: Interface Padrão (Layout Base e Autenticação)

3.1 Módulo de Login e Logout

- [ ] Criar login.jsp com campos para Email e Senha.

- [ ] Criar LoginServlet para autenticação:

  - Validar credenciais.

  - Armazenar o objeto Usuario na sessão.

  - Integrar com o serviço ui-avatars.com se a foto de perfil for nula.

  - Redirecionar para a Dashboard correspondente ao nível de acesso.

3.2 Layout Padrão e Estilização Base

- [ ] Criar componentes reutilizáveis via jsp:include:

  - sidebar.jsp (Menu lateral dinâmico de acordo com o nível de acesso).

  - header.jsp (Cabeçalho com foto/avatar e dados do usuário logado).

- [ ] Configurar a paleta de cores no CSS base: Azul, Branco e Vermelho (para ações críticas e status inativos).

FASE 4: Módulo da Secretaria (Gestão de Membros e Batismos)

4.1 Gestão de Membros (crentes)

- [ ] Criar CrenteDAO e CrenteServlet.

- [ ] Interface da Tabela de Membros (membros.jsp):

  - Tabela listando colunas principais: Status do Batismo, Data de Entrada, Grupo, Nome e Ações.

  - Campo de pesquisa/filtro por nome.

  - Botão para abrir Modal de Visualização Completa (incluindo vínculos de parentesco).

  - Botão para abrir Modal de Edição.

- [ ] Modal de Cadastro/Edição de Membro:

  - Formulário com dados: Nome, Data de Nascimento, Estado Civil, Data de Entrada, Grupo e Foto.

- [ ] Mapeamento de Parentesco:

  - Interface para adicionar vínculo de parentesco (N:N) entre dois membros selecionando o tipo de vínculo (Pai, Mãe, Cônjuge, Filho, etc.).

- [ ] Cadastro de Pastores (Limite Máximo 3):

  - Validar se o total de pastores cadastrados é < 3.

  - Ao cadastrar, gravar o registro na tabela crentes e gerar a conta correspondente na tabela usuarios com função PASTOR (email e senha).

4.2 Agendamento de Batismos

- [ ] Criar BatismoDAO e BatismoServlet.

- [ ] Criar Cerimônia de Batismo:

  - Formulário para registrar Data, Local e selecionar o Pastor responsável.

- [ ] Vinculação de Membros Candidatos:

  - Seleção de membros com status NÃO_BATIZADO (via checkbox ou lista de adição).

  - Validação de Limite: Verificar no servidor se o total de vinculados para a cerimônia não ultrapassa 10 membros.

  - Atualizar automaticamente o status dos vinculados para AGUARDANDO_BATISMO.

- [ ] Impressão: Botão para gerar visualização de impressão/PDF da lista de candidatos da cerimônia.

FASE 5: Módulo da Tesouraria (Gestão Financeira)

5.1 Dashboard Financeira (dashboard_tesouraria.jsp)

- [ ] Criar Cards de Resumo: Total de Dízimos, Total de Ofertas/Ofertórios e Total de Ações de Graças.

- [ ] Criar Gráfico de Linhas (usando Chart.js) para exibir o Fluxo de Caixa (Entradas vs. Saídas) ao longo dos meses.

5.2 Registro de Movimentações Financeiras

- [ ] Criar MovimentacaoFinanceiraDAO e FinanceiroServlet.

- [ ] Modal de Cadastro de Ofertas Individuais (Dízimo / Ação de Graças):

  - Botão/Toggle de seleção: [Membro da Igreja] vs [Visitante / Outros].

  - Se Membro: exibir combo auto-complete de membros cadastrados.

  - Se Visitante / Outros: exibir campo de texto manual para o nome da pessoa/grupo e opção para marcar anônimo.

  - Se Ação de Graças: exibir campo opcional para descrever a ocasião/motivo.

- [ ] Registro de Ofertório Coletivo:

  - Formulário simples registrando Data e Valor total arrecadado no culto.

- [ ] Registro de Saídas (Despesas):

  - Formulário registrando Descrição, Valor, Data e Nota/Finalidade Obrigatória.

- [ ] Tabela de Lançamentos com Filtros e Impressão:

  - Tabela com colunas: Nome/Origem, Tipo, Valor, Data e Ações (Visualizar Detalhes e Editar).

  - Botão para imprimir relatório filtrado.

FASE 6: Módulo Pastoral (Visualização e Confirmação de Batismo)

6.1 Dashboard Pastoral (dashboard_pastor.jsp)

- [ ] Exibir cards com estatísticas resumidas das áreas de finanças e secretariado.

- [ ] Gráfico de linhas com o crescimento do número de membros ao longo do tempo.

6.2 Execução e Confirmação de Batismo

- [ ] Criar tela de Confirmação de Cerimônia de Batismo para o Pastor.

- [ ] Exibir a lista de membros inscritos na cerimônia (AGUARDANDO_BATISMO).

- [ ] Permitir a seleção individual por checkbox dos membros que compareceram.

- [ ] Botão "Concluir Batismo": atualizar o status apenas dos selecionados para BATIZADO.

FASE 7: Módulo do Administrador (Auditoria e Logs)

7.1 Gestão e Visualização de Logs (logs.jsp)

- [ ] Criar LogServlet com acesso exclusivo ao Administrador.

- [ ] Montar tabela de logs com colunas: Data/Hora, Usuário, Departamento (Secretaria, Tesouraria, Pastoral, Sistema) e Ação Realizada.

- [ ] Adicionar filtros por intervalo de datas, departamento e usuário.

FASE 8: Testes Integrais, Refinamentos e Preparação para Apresentação

8.1 Validações e Regras de Negócio

- [ ] Validar a trava de no máximo 10 membros por cerimônia de batismo.

- [ ] Validar a trava de no máximo 3 pastores cadastrados no sistema.

- [ ] Validar o preenchimento obrigatório da nota explicativa para todas as despesas.

- [ ] Testar a geração dinâmica do avatar ui-avatars.com para usuários sem foto cadastrada.

8.2 Teste de Permissões de Acesso

- [ ] Testar cenários de login com cada perfil (Admin, Secretário, Tesoureiro, Pastor) para garantir a restrição de telas e botões.

8.3 Preparação Final

- [ ] Inserir massa de dados fictícios realista (membros, famílias, pastores, dízimos, despesas e agendamento de batismos) para demonstrar na apresentação em sala de aula.